凯德壹积分-银豹收银对接模式2 完整落地方案（可直接落地）

## 一、方案约束（固定不变）

- 商户收银系统：银豹SaaS收银（无底层数据库修改、无自定义字段开发）

- 会员隔离：凯德壹OneID、积分积分 完全不互通商家自有小程序会员，两套体系独立运行

- 实现能力：到店消费自动积凯德壹积分、凯德壹积分可抵扣门店消费金额、退款自动冲回积分

- 技术架构：搭建商场中转中台对接凯德壹API，银豹只做收银记账、不直连凯德壹

## 二、完整前置条件（商务+商户+技术 全部硬性）

### 1. 商场侧前置条件（必须先完成）

- 商场与凯德壹商业运营签订《积分积分合作总协议》

- 开通凯德壹开放平台开发者账号，获取：测试/正式环境域名、AppID、AppSecret、RSA加密证书

- 商场为门店申请唯一：商户编码merchantNo、门店编码storeNo、业态积分比例

- 确定规则：第三方团购券（抖音/美团）抵扣金额不计入积分基数

- 确定财务结算规则：10积分=1元、商户承担积分成本、月度租金抵扣/对公结算

- 部署中转中台服务（承载凯德壹全部接口调用、重试、对账存储）

### 2. 商户侧前置条件（门店必须完成）

- 商户与商场签订《积分积分商户执行协议》，确认积分比例、抵扣上限、成本承担、退款规则

- 门店银豹收银开启：自定义订单备注功能（用于存放凯德壹OneID、积分数据）

- 门店配备扫码枪，可正常识别「凯德壹天街小程序会员码」二维码

- 门店网络稳定，可正常上网（用于中台回调、对账）

- 商户无需、也禁止将凯德壹会员信息同步至自有小程序会员系统

### 3. 技术前置条件（中台固定能力）

- 中台封装4大核心接口：积分余额查询、消费发积分、积分预锁定/实扣、退款积分冲销

- 中台支持：接口失败自动重试、幂等防重复、异常台账记录、每日对账报表

- 中台独立存储：银豹订单号、凯德壹OneID、发放积分、抵扣积分、凯德壹流水号

## 三、角色与设备清单（全程固定）

- 顾客：手机（凯德壹天街小程序会员码）

- 门店收银员：银豹收银机、扫码枪

- 商场中转中台：自动处理所有凯德壹API交互、数据存储、重试兜底

- 商场运营/财务：中台后台对账、月度结算

## 四、流程一：顾客消费 → 自动累积凯德壹积分（完整步骤｜谁+做什么+用什么）

### 步骤1：收银员开单（收银员｜银豹收银）

收银员扫码商品、开单、生成订单金额，正常点单，无特殊操作。

### 步骤2：顾客出示凯德壹会员码（顾客｜手机）

顾客打开【凯德壹天街小程序】出示个人会员二维码。

### 步骤3：收银员扫码绑定会员（收银员｜扫码枪+银豹）

收银员扫码读取会员OneID，手动录入银豹【订单自定义备注】，格式统一：
Longfor_OneID:xxxxxx

👉 重点：银豹不做任何接口推送、不连凯德壹，仅做备注留存。

### 步骤4：顾客结账支付（收银员+顾客｜银豹）

顾客微信/支付宝/现金支付。系统自动区分：

- 可积分金额：微信/支付宝/现金实付

- 不计积分金额：抖音/美团团购券、各类平台抵扣金额

### 步骤5：中台定时抓取订单/接收推送（系统自动｜中转中台）

中台每日轮询或接收银豹订单推送，抓取本店当日已支付订单，读取备注内OneID与实付金额。

### 步骤6：中台计算并发放积分（系统自动｜中转中台）

- 剔除平台券抵扣金额，计算有效积分基数

- 按凯德壹业态比例计算积分数量

- 调用凯德壹【积分发放接口】

- 成功后中台存储：银豹订单号、OneID、发放积分、凯德壹流水号、时间

### 步骤7：失败兜底（系统自动）

接口超时/失败 → 中台自动重试3次 → 仍失败写入异常台账，运营人工补发。

### 步骤8：用户到账通知（系统自动）

顾客凯德壹小程序自动推送：本次消费获得XX积分。

## 五、流程二：凯德壹积分抵扣消费金额（完整步骤｜可落地双锁机制）

### 步骤1：结账前查询可用积分（收银员｜中台查询页）

收银员复制订单内OneID，在商场中台页面查询：顾客可用积分、单笔抵扣上限。

换算：10积分=1元现金，告知顾客可抵扣金额。

### 步骤2：顾客确认抵扣（顾客确认）

顾客确认使用指定数量积分抵扣订单。

### 步骤3：中台预锁定积分（系统自动｜关键防透支）

中台调用凯德壹【预扣锁定接口】，锁定对应积分（有效期15分钟），防止多单同时消耗。

### 步骤4：收银员手工改价（收银员｜银豹）

银豹手动录入积分抵扣金额，减免订单应付，展示剩余应付金额。
订单备注追加：Use_Point:xxx

### 步骤5：顾客支付尾款（顾客｜银豹）

顾客支付剩余金额，订单完成、出小票。

### 步骤6：中台正式扣减积分（系统自动）

检测订单已支付成功，调用凯德壹【实扣确认接口】，正式扣除锁定积分，生成消耗流水。

### 步骤7：放弃抵扣/取消订单兜底

未支付/取消开单 → 中台自动调用【解锁接口】，积分全额退回用户账户。

## 六、逆向流程：退款自动冲销积分（完整步骤）

### 步骤1：门店退款（收银员｜银豹）

银豹操作整单/部分退款，取消优惠、原路退款。

### 步骤2：中台识别退款订单（系统自动）

中台抓取退款订单，匹配原发放积分/抵扣积分记录。

### 步骤3：积分冲销（系统自动）

- 已发积分 → 调用冲销接口扣回对应积分

- 已抵扣积分 → 返还用户账户、清空抵扣记录

### 步骤4：台账更新

中台记录负向流水，月度结算自动扣减对应门店积分成本。

## 七、对账逻辑（银豹独立不打通的最终闭环）

两套数据独立、券码/订单号双向对账：

- 银豹端：订单备注留存 OneID、发分数量、抵扣数量

- 中台端（权威结算依据）：存储凯德壹官方流水、唯一对账台账

每日对账：中台积分台账 VS 银豹订单备注明细，以「订单号」为唯一KEY匹配。

## 八、月度商场与商户结算规则

商户月度应付积分成本 = 当月有效发放积分总数 ÷ 10 元

结算方式：从商户当月租金直接抵扣 / 商场对公转账结算

所有抵扣、冲销、异常单据全部纳入月度结算报表。

## 九、核心优势（适配你当前场景）

- 银豹完全不用开发、不用对接凯德壹、不用开接口，商户零改造、零抵触

- 商家自有会员与凯德壹会员完全物理隔离，互不干扰、无需同步

- 所有积分发放、抵扣、退款、对账全部由商场中台统一管控

- 幂等机制+重试兜底，杜绝漏积分、错积分、重复积分

- 完全符合凯德壹天街官方商户对接标准，可直接验收上线

|（注：部分内容可能由 AI 生成）